Прокуратура Владимирской области совместно с прокуратурой Киржачского района контролируется строительство и ремонт школ муниципального округа

На постоянном контроле прокуратуры области и прокуратуры района находятся вопросы исполнения законодательства при осуществлении строительства и ремонта детских образовательных учреждений.

В текущем году в рамках национальных проектов «Образование», «Молодежь и дети», других государственных программ  на территории региона предусмотрен капитальный ремонт и оборудование более 40 объектов на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

В июня текущего года старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольга Валериевна Булаева и заместитель прокурора Киржачского района Игорь Владимирович Маркин посетили образовательные организации Киржачского муниципального округа с целью оценки хода ведения работ. В ходе надзорных мероприятий установлено, что по ряду объектов имеются риски нарушения сроков и условий контрактов.

С целью недопущения срыва срока контракта подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Указано на необходимость активизации работ на объекте.